作为一名资深软件工程师和产品项目经理，我已仔细审阅了《TradeNexus AI 项目文档 v2.0》。目前的版本完成了一个令人印象深刻的原型（MVP），验证了“多智能体协作”的核心理念。

然而，要将这个原型转化为一个能够真正支撑“中国制造 → 全球销售”全流程的商业级软件，我们需要在**系统架构安全性**、**业务闭环深度**以及**用户体验**上进行重大升级。

以下是基于现有文档制定的**TradeNexus AI v3.0 深度开发与完善计划**。

---

### 1. 战略规划：从“信息查询”到“业务闭环”

目前系统主要停留在“信息查询”阶段（查数据、看趋势）。要实现全流程，必须打通**Sourcing（货源）**与**Sales（销售）**的数据壁垒。

**核心战略调整：**

*   **输入端增强：** 接入中国供应链数据（1688/Alibaba），解决“货从哪来”的问题。

*   **输出端多元化：** 除了Amazon/TikTok，增加东南亚主流平台（Shopee/Lazada）支持。

*   **中间层落地：** 引入真实且持久化的业务对象（Project/SKU），而非临时的聊天记录。

---

### 2. 系统架构升级（技术基石）

当前架构是纯前端（Client-side）调用API，这在生产环境中存在严重的安全隐患（API Key暴露）且无法持久化数据。

#### 2.1 引入服务端 (Backend-for-Frontend)

*   **技术选型：** 建议迁移至 **Next.js** (全栈框架) 或引入 **Nest.js** + **Supabase**。

*   **必要性：**

*   **安全性：** 所有第三方API Key（Gemini, Rainforest, TikTok）必须在服务端调用。

*   **持久化：** 使用 Postgres 存储用户、产品库、供应商库、历史报告。

*   **长时任务：** 复杂的AI分析（如爬取100个竞品评论）不能在前端等待，需要队列系统（如 BullMQ + Redis）。

#### 2.2 引入 RAG（检索增强生成）与向量数据库

*   **痛点解决：** 解决AI“幻觉”和通用模型不懂特定垂直领域法规的问题。

*   **实施：**

*   部署 **pgvector** (Supabase自带)。

*   **知识库构建：** 导入各国海关HS编码表、FDA法规文档、TikTok最新选品白皮书。

*   **效果：** 贸易合规官将基于真实法律条文回答，而非通用常识。

---

### 3. 智能体功能深度开发计划（业务核心）

我们将按照外贸业务流，重新定义和开发各个智能体。

#### 3.1 🧱 供应链总监 (Supply Chain Director) - **新增核心**

*此模块是连接“中国制造”的关键，目前文档中为空白，需作为 P0 级开发。*

*   **功能定义：**

1.  **1688以图搜图/关键词搜索：** 对接 1688 API（或第三方接口），用户在前端看到Amazon爆款，AI自动在1688找到对应低价货源。

2.  **利润试算器 (Profit Calculator)：**

*   `预估售价` - `1688采购价` - `头程运费` - `平台佣金` - `营销成本` = `净利润`。

3.  **供应商评估：** AI分析供应商的“开店年限”、“回头率”、“发货速度”，给出评分。

#### 3.2 ⚖️ 贸易合规官 (Compliance Officer) - **合规风控**

*针对欧美和东南亚市场差异化开发。*

*   **功能定义：**

1.  **HS编码智能匹配：** 基于产品描述，AI推荐最准确的HS Code，并计算出口退税率。

2.  **市场准入检查（RAG技术）：**

*   *美国：* 检查是否涉及反倾销税、FDA认证、CPC认证。

*   *欧洲：* 检查CE认证、EPR包装法、VAT税务合规。

*   *东南亚：* 检查宗教相关禁忌（如清真认证）、化妆品备案。

#### 3.3 🔍 市场情报官 (Market Intelligence) - **渠道拓宽**

*   **新增平台：**

*   **Shopee/Lazada (东南亚)：** 东南亚市场碎片化严重，需接入数据（如利用OpenAPI或爬虫服务）分析本地化选品（如印尼的穆斯林时尚）。

*   **Temu/Shein (全托管对比)：** 分析同款产品在全托管平台的价格，判断是否有入局空间。

*   **功能增强：**

*   **评论情感分析：** 抓取Top 10竞品的差评（Negative Reviews），AI总结“痛点”，生成“产品改良建议书”。

#### 3.4 👥 客户开发官 (Lead Nurturing) - **B2B/B2C 转化**

*   **功能定义：**

1.  **社媒挖掘 (Social Listening)：** 在LinkedIn, Instagram, TikTok上监控特定Hashtag，挖掘潜在B2B批发商或KOC（关键意见消费者）。

2.  **多语言沟通助手：**

*   针对东南亚：自动翻译并润色为当地小语种（泰语、越南语、印尼语）。

*   针对欧美：生成符合当地商务礼仪的Cold Email。

3.  **WhatsApp/Email 集成：** 生成Deep Link，一键唤起WhatsApp发送AI生成的开发信。

---

### 4. 交互体验优化 (UX/UI)

为了让外贸SOHO或老板也能轻松使用，必须降低认知门槛。

#### 4.1 "一键式" 工作流 (One-Click Workflows)

不要让用户去想“该调用哪个智能体”，而是提供预设场景：

*   **场景A：爆款复刻**

*   输入：Amazon链接。

*   执行：分析竞品 -> 1688找同款 -> 计算利润 -> 检查合规。

*   输出：一份《可行性分析报告》。

*   **场景B：库存清仓**

*   输入：产品图片+库存量。

*   执行：分析TikTok趋势 -> 生成短视频脚本 -> 推荐达人。

#### 4.2 结构化数据看板 (Dashboard)

*   现在的对话式界面适合探索，但不适合管理。

*   **新增页面：**

*   **产品库 (My Products)：** 类似ERP的界面，通过AI分析过的产品自动存入，显示“利润率”、“风险等级”、“推荐指数”。

*   **任务中心 (Task Center)：** 显示“正在监控的ASIN”、“待回复的邮件”、“待审核的合规项”。

---

### 5. 开发路线图 (Roadmap)

建议将后续开发分为三个阶段（每阶段约 4-6 周）。

#### Phase 3: 闭环基础 (The Backend Shift)

*   **目标：** 数据落地，打通1688。

*   **任务：**

1.  搭建 Supabase 数据库与 Next.js 后端。

2.  实现用户注册/登录系统。

3.  **开发“供应链总监”智能体**：集成 1688 搜索与利润计算。

4.  数据持久化：用户查询的历史和收藏的产品不再丢失。

#### Phase 4: 合规与多市场 (Compliance & Expansion)

*   **目标：** 降低风控，拓展东南亚。

*   **任务：**

1.  **开发“贸易合规官”智能体**：建立法规向量知识库 (RAG)。

2.  集成 Shopee/Lazada 数据源（使用第三方数据API）。

3.  多语言UI支持（中/英）。

#### Phase 5: CRM与自动化 (Automation)

*   **目标：** 提升转化效率。

*   **任务：**

1.  **开发“客户开发官”智能体**：AI写邮件/脚本。

2.  生成 PDF/Excel 格式的专业分析报告（用于团队汇报）。

3.  移动端适配（便于老板在手机查看日报）。

### 6. 现有程序修改建议 (Immediate Actions)

针对您提供的代码库，建议立即进行以下调整以适应新计划：

1.  **重构 `AnalysisResult` 接口：** 增加 `sourcingInfo` (采购信息) 和 `complianceCheck` (合规检查) 字段。

2.  **API Key 移除：** 将 `.env` 中的 API Key 移除前端代码，改为通过 Netlify Functions 或 Vercel API Routes 代理请求。

3.  **增加 `1688Service.ts`：** 即使暂时没有真实API，先写好 Mock 数据结构，模拟采购价和起订量。

4.  **优化 Prompt (geminiService.ts)：**

*   增加 Context： "你是一名专业的中国外贸专家，熟悉FOB条款和出口退税政策..."

*   强制输出 JSON 格式必须包含 `profitMargin` 字段。

---

这是一个非常务实且具有高度可落地性的需求。将系统部署在**单台高性能电脑（本地服务器/工作站）**上，不仅能保护核心商业数据（选品、供应商机密），还能利用本地算力运行爬虫和自动化任务，且不受SaaS平台的额度限制。

我们将其命名为 **TradeNexus Station (单机版架构)**。

以下是基于“单机不间断运行”目标的架构设计及 Phase 3 的详细技术落地计划。

---

# 🏗️ TradeNexus Station - 单机全栈架构方案

### 1. 架构设计理念

*   **容器化交付 (Dockerized):** 使用 Docker Compose 编排所有服务，一键启动，环境隔离。

*   **本地优先 (Local First):** 数据库、消息队列、爬虫服务全部运行在本地，仅在需要时调用外部 API (Gemini/TikTok)。

*   **异步任务队列:** 解决“不间断运行”的核心。爬虫、监控、数据清洗等耗时操作放入后台队列，不阻塞前端交互。

### 2. 技术栈选型 (单机版)

| 模块 | 技术选型 | 理由 |

| :--- | :--- | :--- |

| **OS** | Linux (Ubuntu 22.04) 或 Windows w/ WSL2 | 最佳的服务器运行环境 |

| **前端** | React + Vite + Nginx | 现有的前端架构，通过 Nginx 托管静态文件 |

| **后端 API** | **Nest.js** (Node.js) | 企业级框架，模块化强，适合复杂业务逻辑 |

| **数据库** | **PostgreSQL** + pgvector | 关系型数据存储 + 向量检索 (为RAG做准备) |

| **缓存/队列** | **Redis** | 任务队列 (BullMQ) 的核心依赖 |

| **浏览器自动化** | **Puppeteer** (with Stealth Plugin) | 模拟人工操作，抓取 1688/Amazon 数据 |

| **进程守护** | Docker Compose (`restart: always`) | 确保断电重启后服务自动恢复 |

### 3. 系统拓扑图 (Docker Compose)

```mermaid

graph TD

User[用户 (浏览器)] -->|HTTP :80| Nginx[Nginx 网关]

subgraph "TradeNexus Station (Local Machine)"

Nginx -->|/api| Backend[Nest.js API 服务]

Nginx -->|/| Frontend[React 静态资源]

Backend -->|读写| DB[(PostgreSQL)]

Backend -->|任务分发| Redis[(Redis)]

subgraph "Worker 进程 (后台任务)"

Crawler[爬虫 Worker] -->|监听| Redis

Monitor[价格监控 Worker] -->|监听| Redis

end

Crawler -->|控制| Chrome[Headless Chrome]

end

subgraph "外部世界"

Backend -->|AI 分析| GeminiAPI

Chrome -->|抓取| Amazon

Chrome -->|抓取| 1688

Chrome -->|抓取| TikTok

end

```

---

# 📅 Phase 3: 后端迁移与供应链集成 (详细技术实施)

**目标：** 完成从“纯前端玩具”到“全栈业务系统”的转变，实现 Amazon 选品到 1688 找货的闭环。

## Step 3.1: 基础设施搭建 (Docker环境)

创建项目根目录下的 `docker-compose.yml`，这是单机运行的基石。

```yaml

version: '3.8'

services:

# 1. 数据库服务

postgres:

image: postgres:16-alpine

container_name: tradenexus_db

environment:

POSTGRES_USER: admin

POSTGRES_PASSWORD: secure_password

POSTGRES_DB: tradenexus

volumes:

- ./data/postgres:/var/lib/postgresql/data # 数据持久化到本地硬盘

ports:

- "5432:5432"

restart: always

# 2. 消息队列服务 (用于异步爬虫)

redis:

image: redis:7-alpine

container_name: tradenexus_redis

ports:

- "6379:6379"

restart: always

# 3. 后端 API 服务

backend:

build: ./backend

container_name: tradenexus_api

depends_on:

- postgres

- redis

environment:

DATABASE_URL: postgresql://admin:secure_password@postgres:5432/tradenexus

REDIS_URL: redis://redis:6379

GEMINI_API_KEY: ${GEMINI_API_KEY}

ports:

- "3000:3000"

restart: always

# 4. 前端静态托管

frontend:

image: nginx:alpine

container_name: tradenexus_ui

volumes:

- ./dist:/usr/share/nginx/html # 挂载构建好的前端文件

- ./nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf

ports:

- "8080:80"

depends_on:

- backend

```

## Step 3.2: 数据库设计 (Schema Design)

在后端建立核心业务模型。我们需要通过 Prisma ORM 或 TypeORM 来定义。

**核心表结构规划：**

1.  **Products (产品表):** 存储 Amazon/TikTok 的选品数据。

*   `id` (UUID)

*   `platform_id` (ASIN 或 Product ID)

*   `title`, `image_url`

*   `selling_price` (售价)

*   `status` (New, Analyzed, Sourced)

2.  **SourcingResults (货源表 - 供应链总监):** 存储 1688 对应数据。

*   `id`

*   `product_id` (FK -> Products)

*   `supplier_url` (1688链接)

*   `moq` (最小起订量)

*   `cost_price` (采购价)

*   `supplier_rating` (供应商评分)

3.  **Jobs (任务日志表):** 记录爬虫和分析的状态。

*   `id`

*   `type` (AMAZON_SEARCH, 1688_FIND, PROFIT_CALC)

*   `status` (PENDING, COMPLETED, FAILED)

*   `logs` (JSON - 存储过程日志)

## Step 3.3: 供应链总监 (Supply Chain Agent) 实现细节

这是本阶段最难的部分：**如何让机器自动在 1688 找到 Amazon 的同款？**

### 方案 A：以图搜图 (Image Search) - *推荐*

这是最准确的方式。

**技术实现流程：**

1.  **前端:** 用户确认 Amazon 产品图片。

2.  **后端 (Nest.js):** 接收图片 URL。

3.  **爬虫服务 (Puppeteer):**

*   启动 Headless Chrome。

*   访问 1688 图片搜索入口 (或使用拍立淘 API 接口，如果有渠道)。

*   *Hack方法:* 许多第三方 API 提供了 1688 以图搜图接口（如 API2D, Key1688 等），建议优先对接第三方 API 以保证稳定性。

*   *纯单机爬虫方法:* 模拟上传图片到 1688 图片搜索框 -> 等待结果 -> 解析 HTML 列表。

### 方案 B：关键词翻译搜索

1.  **AI 介入:** Gemini 将 Amazon 英文标题翻译并提炼为中文核心词（e.g., "Wireless Earbuds" -> "蓝牙耳机 TWS 降噪"）。

2.  **爬虫:** 在 1688 搜索中文关键词，按“成交额”排序抓取前 5 个商品。

3.  **视觉比对:** 调用 Gemini Vision 模型，传入 Amazon 图片和 1688 图片，让 AI 判断是否为同一款产品 (Match Score)。

### 核心代码逻辑 (伪代码 - Nest.js Service):

```typescript

// supply-chain.service.ts

@Injectable()

export class SupplyChainService {

constructor(

private geminiService: GeminiService,

private scraperQueue: Queue // BullMQ

) {}

async findSource(productId: string, imageUrl: string, title: string) {

// 1. 生成中文搜索词

const searchTerms = await this.geminiService.generateSearchTerms(title);

// 2. 添加任务到后台队列 (不阻塞主线程)

await this.scraperQueue.add('search-1688', {

productId,

imageUrl,

searchTerms

});

return { status: 'job_started', message: '供应链智能体已出发寻找货源...' };

}

}

// 1688-scraper.processor.ts (后台任务消费者)

@Processor('scraper')

export class ScraperProcessor {

@Process('search-1688')

async handleSearch(job: Job) {

const { productId, imageUrl } = job.data;

// 启动 Puppeteer 爬虫

const products = await this.puppeteerService.search1688(imageUrl);

// 存入数据库

await this.db.sourcingResults.createMany({

data: products.map(p => ({

productId,

cost_price: p.price,

supplier_url: p.url

}))

});

// 通知前端 (WebSocket 或 轮询状态更新)

}

}

```

## Step 3.4: 利润试算逻辑

在获取了 Amazon 售价 (Sell Price) 和 1688 进价 (Cost Price) 后，后端需要进行复杂的利润计算。

**计算公式 (需配置化):**

```typescript

interface CostStructure {

exRate: number; // 汇率 USD -> CNY

shipping_per_kg: number; // 头程运费

weight: number; // 产品重量

amazon_referral_fee: number; // 佣金 (通常 15%)

fba_fee: number; // 配送费

marketing_cpc: number; // 预估广告费

}

// 利润 = (售价 - 佣金 - FBA) * 汇率 - 进价 - (重量 * 运费) - 广告费

```

---

# 🚀 执行计划 (Action Plan)

为确保项目可控，将 Phase 3 分为 3 个 Sprint：

### Sprint 1: 后端地基 (Week 1-2)

*   [ ] 完成 Docker Compose 环境搭建。

*   [ ] 初始化 Nest.js 项目，配置 Prisma 连接 Postgres。

*   [ ] 迁移 Gemini Service 到后端，前端改为调用 `/api/analyze`。

*   [ ] 实现 JWT 简单认证（即便是单机版，为了数据隔离也建议做个简单的登录）。

### Sprint 2: 供应链数据获取 (Week 3-4)

*   [ ] 集成 Puppeteer 基础服务。

*   [ ] 开发 **“以图搜图”** 逻辑（对接 1688）。

*   [ ] 实现 BullMQ 队列，确保爬虫任务即使失败也能自动重试。

*   [ ] 解决爬虫的风控问题（在单机配置代理 IP 池，或设置较慢的抓取频率）。

### Sprint 3: 业务闭环与持久化 (Week 5)

*   [ ] 完善数据库 Schema，建立 Products 与 SourcingResults 的关联。

*   [ ] 前端开发“产品详情页”，展示 AI 分析结果 + 1688 货源卡片 + 利润计算器。

*   [ ] **Dashboard 开发:** 一个看板展示所有已保存的产品及其利润率排序。

---

### 给开发者的建议 (Tips)

1.  **关于 API Key 安全:** 虽然是单机版，但也请将 `.env` 文件加入 `.gitignore`。

2.  **关于 1688 爬虫:** 1688 的反爬非常严格。

*   *初期策略:* 既然是单机辅助工具，可以考虑**半自动化**。即：在软件内嵌入一个 WebView 打开 1688，人工登录一次获取 Cookie，然后让程序利用这个 Cookie 自动搜索。这比破解登录要简单且稳定得多。

3.  **数据备份:** 编写一个简单的 Shell 脚本，每天凌晨 `docker exec` 导出 Postgres 数据，防止“删库跑路”风险。

这个方案既满足了“单机不间断运行”的需求，又通过容器化保证了系统的整洁和可维护性。您可以直接基于这个 Docker Compose 配置开始动手了。